АДМИНИСТРАЦИЯ

ВАРЛАМОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

БОЛОТНИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 5

от 21.01.2015г.                                                                           с.Варламово

Об утверждении информационного  отчета о ходе работ по муниципальной                                                                                                                                                                                                     программе «Энергосбережение и повышение  энергетической   эффективности на территории    Варламовского сельсовета Болотнинского района    Новосибирской области  на 2013- 2015 годы»  по результатам за 2014 год

В соответствии с Порядком проведения и критериях оценки эффективности                                                                      реализации муниципальных целевых программ, утверждённого постановлением администрации Варламовского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области № 19 от 07.03.2013 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить прилагаемый информационный отчет о ходе работ по муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической  эффективности на территории Варламовского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области  на 2013- 2015 годы», утвержденной постановлением администрации Варламовского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области от 07.03.2013 № 20 по результатам за 2014 год.

- Опубликовать настоящее постановление в официальном вестнике  Варламовского сельсовета и разместить на официальном сайте администрации Варламовского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области.

- Постановление вступает в силу со дня его подписания.

- Контроль за исполнением постановления оставляю за собой

Глава Варламовского сельсовета                                 А.В.Приболовец

Приложение                                                                                                                                     к постановлению администрации                                                                                     Варламовского сельсовета                                                                                                  Болотнинского района                                                                                                     Новосибирской области                                                                                                                  от 21.01.2015 № 5

Информационный отчет

о ходе работ по муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической  эффективности на территории Варламовского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области  на 2013- 2015 годы», по результатам за 2014 год

(далее – отчет)

1. Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической  эффективности на территории Варламовского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области  на 2013- 2015 годы»,  (далее - программа) по состоянию на 31 декабря 2014 года приведен в приложении   № 1 к настоящему отчету.

2. Сведения о результатах реализации программы в 2014 году

2.1.Администрацией Варламовского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области  выполнены следующие работы:

- проведены разъяснительные работы с гражданами, по переходу на расчет по показаниям приборов учета за водоснабжение на 2 сходах граждан;

- продолжение мероприятий по повышению энергетической эффективности систем уличного освещения, заменены лампы в количестве 19 шт;

- установка дополнительно 5 энергосберегающих ламп на улицах Варламовского сельсовета

- приобретено 24 энергосберегающих лампы уличного освещения;

- проведена промывка систем отопления тепловых сетей;

3. Данные о целевом использовании и объемах привлеченных средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников

- финансирование по выполнению мероприятий программы  проводилось из бюджета поселения и внебюджетных денежных средств (средства МКП «Дирекция единого заказчика жилищно-коммунальных услуг» Варламовского МО).

4.Оценка эффективности реализации программы

- Информация об оценке эффективности Программы за 2014 год приведена в приложении к настоящему отчету.

5. Информация о степени достижения запланированных показателей программы

Из 8 показателей результативности программы в 2014 году выполнено 5.

Приложение

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальных целевых программ

за отчетный 2014 финансовый год

| №п/п | Наименование показателей результатив- ности | Единица измере- ния | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-й год реали- зации Про- граммы | 2-й год реали- зации Про- граммы | 3-й год реали- зации Про- граммы | 1-й год реали- зации Про- граммы | отклонение от планового показателя (+,-) | 2-й год реали- зации Про- граммы | отклонение от пла-нового показателя (+,-) | 3-й год реали- зации Про- граммы | отклонение от пла-нового показателя (+,-) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Организация работ по оснащению жилых домов приборами учета воды, электрической энергии, проведение разъяснительной работы с гражданами по переходу на расчет по показателям приборов учета | - | - | - | - | - | - | - 2 | - | - | - |
| 2 | Закупка для муниципальных нужд энергосберегающих ламп | - | - | - | - | - | - | 2шт 6648,00 | - | - | - |
| 3 | Установка энергосберегающих ламп на улицах | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - |
| 4 | Замена ламп на улицах | шт | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - |
| 5 | Проведена промывка тепловых систем | шт | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |