Приложение № 3 к Соглашению

от «17» апреля 2023 г. №55

ОТЧЕТ 3 квартал

 *(указать период, квартальный, итоговый)*

О РЕЗУЛЬТАТАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

**«Да будет свет»**

*(название проекта)*

 **Титульный лист**

|  |  |
| --- | --- |
| 1.1. Полное наименование органа местного самоуправления | администрация Варламовского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области |
|  |  |
| 1.2. Название проекта,номер и дата соглашения  | «Да будет свет», № 55 от 17.04.2023г. |
|  |  |
| 1.3. Руководитель проекта | Приболовец Александр Васильевич – глава Варламовского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области |
|  | ФИО, должность руководителя проекта |
|  | 8 383 49 49 221, 8 923 117 76 97, varlamovoadm@yandex.ru |
|  | телефоны: городской (с кодом населённого пункта), мобильный (если есть), эл. почта |
| 1.4. Исполнитель проекта | Приболовец Александр Васильевич – глава Варламовского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области |
|  | ФИО, должность исполнителя проекта |
|  | 8 383 49 49 221, 8 923 117 76 97, varlamovoadm@yandex.ru |
|  | телефоны: городской (с кодом населённого пункта), мобильный (если есть), эл. почта |
| 1.5. Главный бухгалтер проекта | Заяш Анна Юрьевна 8(383 49) 23-719, **E-mail: mcobol@mail.ru** |
|  | телефоны: городской (с кодом населённого пункта), мобильный (при наличии), эл. почта |
| 1.6. Срок выполнения проекта | 8 месяцев |
|  | Продолжительность проекта (количество полных месяцев) |
|  | **май 2023** |
|  | начало реализации проекта (мес., год)  |
|  | **декабрь 2023** |
|  | окончание реализации проекта (мес., год)  |
| 1.7. Финансирование проекта | 505 750,00 |
| сумма софинансирования (выделенного гранта) (в руб.) |
|  | 60 000,00 |
|  | сумма финансирования (местный бюджет) (в руб.) |
|  | 565 750,00 |
|  | Полная стоимость реализованного проекта (в руб.) |
|  |  |

 **2. информации о ходе реализации проекта**

|  |
| --- |
| 2.1. Описание этапов реализации проекта |
| Установка светильников уличных светодиодных 160 штук:деревня Краснознаменка ул. Центральная 25 штукдеревня Кандереп ул. Центральная 16 штукдеревня Большая Черная ул. Центральная 24 штукипер. Лесной 1 штукаул. Заречная 23 штукипер. Береговой 11 штукпер. Таёжный 3 штукис.Варламово ул. Лесная 2 штукиул. Школьная 8 штукул. Новая 10 штукул. Центральная 7 штукул. Бутырская 7 штукул. Садовая 8 штукул. Почтовая 10 штукул. Подгорная 5 штук |
| 2.2.Факты невыполнения целей и задач проекта (при наличии) |
|  |
| 2.3. Результаты реализации проекта (количественные и качественные).Бюджетно-экономический и социальный эффект от реализации проекта |
| Проведена работа по благоустройству поселений на территории МО. Улучшился облик села, можно безопасно передвигаться в тёмное время суток пешеходам и водителям транспортных средств, утром дети идут в школу по освещенным улицам. Люди довольны. |
| 2.4. Заключение о необходимости продолжения мероприятий, предложения по их оптимизации |
|  |
| 2.5. Количество граждан, проживающих в поселении Новосибирской области и принявших участие в социально значимом проекте |
| 691/520/ 75,25%количество жителей/приняло участие/доля в % |

**3. РЕЕСТР ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ РАСХОДЫ ПРОЕКТА**

(копии указанных в реестре документов прилагаются к отчету)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Направления расходования средств Проекта  | Подтверждающие расходы документ(контракт, счет-фактура, товарная накладная, платежное поручение и др.) | Сумма,руб. |
| Светильники светодиодные для дорожной сети | Номер контракта 6096126 от 16.05.2023г | 565 750,00 |
| Итого: | - | 565 750,00 |

\* В дополнение к итоговому отчету и в подтверждение фактов реализации проекта необходимо сделать приложения, состоящие из копий публикаций в средствах массовой информации, отзывов, видеоматериалов (если таковые имеются) или фотографий.

**4. ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Направления расходования средств Проекта  | Запланировано(сумма, руб.) | Израсходованов отчетный период(сумма, руб.) | Остаток (сумма, руб.) |
| областной бюджет | местный бюджет | областной бюджет | местный бюджет |  |
| 1 | Приобретены элементы электрооборудования:Светильник светодиодный уличный, кронштейн, проводВВГ | 505 750,00 | 60 000,00 | 505 750,00 | 60 000,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |

Приложение: надлежащим образом заверенные копии первичных документов.

Дата составления отчета 20.09.2023г.

Глава муниципального образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В. Приболовец

 подпись

 МП